# Характеристика муниципальной программы

Приложение № 5 к Постановлению Администрации Конаковского муниципального округа

от « » г. №

"Приложение к муниципальной программе

# "Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области" на 2024 - 2028 годы

**Главный администратор (администратор) муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области Администратор муниципальной программы - Отдел благоустройства Управления территориями Конаковского муниципального округа Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел благоустройства Управления территориями Конаковского муниципального округа**

**Принятые обозначения и сокращения:**

1. Программа-муниципальная программа
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
3. Задача - задача подпрограммы
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код  админист ратора программ | | | разд ел | | подр азде л | | классификация целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | значение | год дости-жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа, всего** | **тыс. руб** | **338 301,373** | **215 327,677** | **215 327,677** | **215 327,677** | **215 327,677** | **1 199 612,081** | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель** "Комплексное развитие и благоустройство территории Конаковского  муниципального округа, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения" | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Проведение мероприятий по благоустройству, предусмотренных  программой" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 "Комплексное развитие сферы благоустройства на территории Конаковского муниципального округа"** | тыс. руб | 197 821,631 | 157 858,232 | 157 858,232 | 157 858,232 | 157 858,232 | 829 254,559 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 "Обеспечение надлежащего состояния общественных территорий"** | тыс. руб | 111 907,897 | 92 722,211 | 92 722,211 | 92 722,211 | 92 722,211 | 482 796,741 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по благоустройству территорий" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001 "С**одержание общественных территорий Конаковского  муниципального округа" | тыс. руб | 53 081,782 | 47 499,052 | 47 499,052 | 47 499,052 | 47 499,052 | 243 077,990 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ и оказание услуг по содержанию  общественных территорий**"** | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 1.002** "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных  учреждений" | тыс. руб | 50 640,807 | 44 388,326 | 44 388,326 | 44 388,326 | 44 388,326 | 228 194,111 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ и оказание услуг по обеспечению  деятельности" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003** "Организация и содержание мест захоронения" | тыс. руб | 2 647,136 | 834,833 | 834,833 | 834,833 | 834,833 | 5 986,468 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ и услуг по организации и содержанию" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 1.004** "Проведение ремонтных работ и противопожарных  мероприятий" | тыс. руб | 5 538,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 538,172 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение ремонтных работ и противопожарных  мероприятий" | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 "Улучшение уровня санитарного состояния Конаковского**  **муниципального округа"** | тыс. руб | 26 354,091 | 22 448,699 | 22 448,699 | 22 448,699 | 22 448,699 | 116 148,887 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Выполнение работ по улучшению санитарного состояния" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.001** "Ликвидация несанкционированных свалок" | тыс. руб | 2 252,618 | 3 047,100 | 3 047,100 | 3 047,100 | 3 047,100 | 14 441,018 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Наличие убранных мест несанкционированного складирования ТКО" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.002** "Обустройство и содержание мест по сбору ТКО" | тыс. руб | 17 158,391 | 14 202,699 | 14 202,699 | 14 202,699 | 14 202,699 | 73 969,187 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Количество обустроенных и отремонтированных мест по сбору  ТКО " | штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 2.003** "Уничтожение борщевика Сосновского на территории  Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 6 293,182 | 4 899,000 | 4 899,000 | 4 899,000 | 4 899,000 | 25 889,182 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 2.004** "Иные мероприятия по улучшению санитарного  состояния" | тыс. руб | 649,900 | 299,900 | 299,900 | 299,900 | 299,900 | 1 849,500 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение мероприятий по улучшению санитарного  состояния" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3 "Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Конаковского**  **муниципального округа"** | тыс. руб | 59 559,643 | 42 687,322 | 42 687,322 | 42 687,322 | 42 687,322 | 230 308,931 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ и оказание услуг по организации уличного  освещения" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 3.001** "Обеспечение уличного освещения на территории  Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 59 559,643 | 42 687,322 | 42 687,322 | 42 687,322 | 42 687,322 | 230 308,931 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 3.001** "Контроль за выполнением работ по  обеспечению уличного освещения" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по обеспечению уличного освещения" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 "Повышение качества и комфорта городской среды в Конаковском муниципальном округе"** | тыс. руб | 57 150,591 | 8 703,739 | 8 703,739 | 8 703,739 | 8 703,739 | 91 965,547 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 "Комплексное благоустройство территорий Конаковского**  **муниципального округа"** | тыс. руб | 23 654,452 | 8 703,739 | 8 703,739 | 8 703,739 | 8 703,739 | 58 469,408 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Приведение в нормативное состояние территорий" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Реализация программ по комплексному благоустройству  территорий Конаковского муниципального округа" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001** "Приобретение, содержание и ремонт детских и  спортивных площадок" | тыс. руб | 4 754,184 | 1 634,850 | 1 634,850 | 1 634,850 | 1 634,850 | 11 293,584 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Количество площадок" | штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 1.002** "Комплексное благоустройство территории общего  пользования Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 9 561,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 561,546 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение деятельности по комплексному благоустройству территории общего пользования Конаковского муниципального округа" | да/нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | **Мероприятие 1.003 "**Обустройство мест массового отдыха населения  (городских парков)" | тыс. руб | 6998,200 | 6998,200 | 6998,200 | 6998,200 | 6998,200 | 34991,000 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обустройство мест массового отдыха населения (городских  парков)" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | S | 1 | 4 | 5 | 0 | **Мероприятие 1.004 "**Обустройство мест массового отдыха населения  (городских парков) Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 70,689 | 70,689 | 70,689 | 70,689 | 70,689 | 353,445 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обустройство мест массового отдыха населения (городских  парков)" | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 1.005 "**Прочие мероприятия по обустройствумест массового отдыха населения (городских парков) Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 2269,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269,833 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Конаковского муниципального  округа"*"* | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 "Реализация программ формирования современной городской среды в Конаковском муниципальном округе"** | тыс. руб | 33496,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33496,139 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Приведение в нормативное состояние территорий" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Реализация программ по формированию современной  городской среды в Конаковском муниципальном округе" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | **Мероприятие 2.001** "Реализация программ формирования современной  городской среды" | тыс. руб | 11615,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 615,051 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по реализации программ формирования  современной городской среды" | да/нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001** "Контроль за выполнением работ по  реализации программ формирования современной городской среды" | да/нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.002** "Прочие мероприятия на реализацию программ  формирования современной городской среды" за счет средств местного бюджета | тыс. руб | 21881,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 881,088 | 2028 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение выполнения мероприятий на реализацию программ  формирования современной городской среды" | да/нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Обеспечивающая подпрограмма** | тыс. руб | 83 329,151 | 48 765,706 | 48 765,706 | 48 765,706 | 48 765,706 | 278 391,975 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"** | тыс. руб | 72 439,910 | 41 905,573 | 41 905,573 | 41 905,573 | 41 905,573 | 240 062,202 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 889,241 | 6 860,133 | 6 860,133 | 6 860,133 | 6 860,133 | 38 329,773 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по руководству и управлению в сфере  установленных функций" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001** "Обеспечение деятельности работников прочих  структурных подразделений Администрации Конаковского муниципального округа" | тыс. руб | 6288,645 | 3104,423 | 3104,423 | 3104,423 | 3104,423 | 18 706,337 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение деятельности работников прочих структурных  подразделений" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 1.002** "Обеспечение деятельности работников органов  управления муниципального округа, не являющихся муниципальными" | тыс. руб | 4600,596 | 3755,710 | 3755,710 | 3755,710 | 3755,710 | 19 623,436 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ, связанных с обеспечением деятельности работников органов управления муниципального округа, не являющихся  муниципальными служащими" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003 "**Расходы на содержание муниципальных казенных  учреждений" | тыс. руб | 60052,960 | 41905,573 | 41905,573 | 41905,573 | 41905,573 | 227 675,252 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по обеспечению расходов на содержание  МКУ" | да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 1.004 "**Расходы, связанные с проведением организационно-  штатных мероприятий" | тыс. руб | 12386,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 386,950 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Выполнение работ по обеспечению расходов на проведение  организационо- штатных мероприятий" | да/нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
| " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |