АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» декабря 2020                              г. Конаково                                                            № 791

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021-2025 годы

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 № 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области», руководствуясь Уставом МО "Конаковский район" Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021-2025 годы (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Конаковского района                                                        О.В. Лобановский

Подготовлено:

###### Главный специалист отдела

###### жилищно-коммунального хозяйства

администрации Конаковского района                                            С.С. Делюкова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Конаковского района по жилищно-

коммунальному хозяйству                                                               Н.И. Малахова

Заместитель главы администрации

Конаковского района по правовым вопросам,

Управляющий делами                                                                            А.Г. Рябова

Начальник Управления финансов

администрации Конаковского района                                              С.Н. Двойных

Заведующий отделом экономики

администрации Конаковского района                                               Н.В. Шилова

Заведующий юридическим отделом

администрации Конаковского района                                        Ю.Н. Боровикова

Разослано: общий отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, Управление финансов, отдел экономики, Пресслужба.

Приложение

к Постановлению Администрации

Конаковского района Тверской области

от «16» декабря 2020 г. №791

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Конаковский район» Тверской области

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 — 2025 годы

г. Конаково

2020

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования «Конаковский район» Тверской области

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Конаковского района Тверской области |
| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития |
| Подпрограммы | Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Показатель 1 - количество проектов комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района Тверской области в рамках данной муниципальной программы 2021 г. – 1ед., за период с 2022-2025г.г. – 0 ед. Показатель 2 - количество вновь газифицированных жилых домов Конаковского района Тверской области 2021 г. – 2 ед., за период с 2022-2025 г.г.- 0 ед. Показатель 3- количество модернизированных объектов Конаковского района Тверской области 2021 г. – 1 ед., за период с 2022-2025 г.г.- 0 ед. Показатель 4-количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района Тверской области: 2021 г. – 10 ед.; 2022г.- 1 ед.; 2023г. – 1 ед.; 2024 г.- 27 ед.; 2025 г. – 1 ед.. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 41 648,0 тыс. рублей. Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Конаковского района. По годам ее реализации в разрезе подпрограммы: 2021 год –11 088,000 тыс. руб. 2022 год – 1 000,000 тыс. руб. 2023 год – 1 000,000 тыс. руб. 2024 год – 27 560,000 тыс. руб. 2025 год – 1 000,000 тыс. руб. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

государственной программы

Подраздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, и прогноз ее развития

Конаковский район расположен на юго-востоке Тверской области и граничит на юге — с Московской областью, на западе и северо-западе — с Калининским районом Тверской области, на северо-востоке — с Кимрским районом Тверской области.

Конаковский район имеет выгодное транспортное расположение. На территории Конаковского района, в его западной части  проходит железнодорожная магистраль «Москва - Санкт-Петербург», автомагистраль М10 «Россия», новая современная скоростная автодорога М-11 Москва - Санкт-Петербург,  а на юго-восточном на Клин и Москву. От автомагистрали отходят дороги, в западном направлении на Козлово, Редкино и Изоплит, восточном направлении на Конаково, Дубну и Кимры. С автовокзала города Конаково отправляются автобусы междугородного сообщения на Тверь и Москву, а также автобусы пригородного сообщения. Конаковский район расположен на Волжском водном пути, обеспечивающим взаимосвязь с Московской, Ярославской и Новгородской областями.

В Конаковский район входят 16 муниципальных образований, в том числе 6 городских поселений и 10 сельских поселений.

На территории расположены 187 населенных пунктов. Площадь территории - 2114  кв. км.

Около 30 % всех основных фондов, расположенных на территории района, находятся в системе ЖКХ, в том числе 32  источника теплоснабжения; 229,5 км водопроводных сетей; 285,6 км канализационных сетей; 167,8 км тепловых сетей; более 383,0 км воздушных и кабельных линий электропередач; 154,0 км газопроводов.

Приоритетные направления в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Конаковского района Тверской области определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Муниципальная программа направлена на повышение уровня  коммунального  обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Конаковский район Тверской области.

Характеристика существующего состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры:

1. Жилищный фонд Конаковского района включает 3723 строения и составляет 2870 тыс.кв. м жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 72,17 тыс. кв. м, в государственной собственности – 37,20 тыс. кв. м, в частной собственности – 2761,19 тыс. кв. м.

Городской жилищный фонд составляет 1847,50 тыс. кв. м, сельский – 1023,06 тыс. кв. м.

Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на одного жителя составляет 37,2 кв. м.

2. Система теплоснабжения Конаковского района состоит из источников тепла: котельных, наружных тепловых сетей, тепловых пунктов и потребителей тепла. Тепло расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения населения.

Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется от 32 источников теплоснабжения, из которых  30  на газовом топливе, 2 на твердом топливе (уголь).

Система теплоснабжения района реализована в открытой и закрытой системах, преобладающая схема подключения ГВС закрытая.

В 2017 году Администрацией Конаковского района Тверской области приняты полномочия на уровень района по теплоснабжению и горячему водоснабжению от следующих поселений: Старомелковское с/п,   Городенское с/п, Ручьевское с/п, Селиховское с/п.

Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП «Районные тепловые сети» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, учредителем которого является Администрация Конаковского района Тверской области.

В 2019 году произведена реконструкция системы теплоснабжения в             д. Ручьи Ручьевского сельского поселения. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная суммарной тепловой нагрузкой 1,72 МВт и произведена перекладка тепловых сетей протяженностью 2 948 погонных метров в однотрубном исчислении.

В 2019 году произведена реконструкция системы теплоснабжения в Городенском сельском поселении. Вводится в эксплуатацию блочно-модульная котельная суммарной тепловой нагрузкой 4,6 МВт и произведена перекладка тепловых сетей протяженностью 3 080,14 погонных метров.

В 2020 году произведена реконструкция системы теплоснабжения в Селиховском сельском поселении. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная суммарной тепловой нагрузкой 2,2 МВт и произведена перекладка тепловых сетей протяженностью 7 129 погонных метров в четырехтрубном исчислении.

В 2020 году Администрацией Конаковского района Тверской области принята часть полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а именно: организация теплоснабжения в с. Дмитрова Гора Конаковского района в связи с планируемой реконструкцией системы газо- и теплоснабжения с. Дмитрова Гора, определяется Техническое Задание на разработку проектно-сметной документации и производство работ в объеме необходимом для осуществления завершенного строительства и ввода в эксплуатацию объекта. В программу реконструкции входят 13 объектов: Детский сад, школа, больница, 9 многоквартирных жилых домов и 1 частный жилой дом. Существующая котельная в Дмитровогорском сельском поселении и не рассчитана на производство и перспективу развития. Износ оборудования котельной – 100%. В настоящее время, производство теплоэнергии убыточно. Износ тепловых сетей, по сведениям Администрации Дмировогорского сельского поселения составляет более 90% и их перекладка равна по стоимости строительству новой котельной.

Реконструкция системы газо- и теплоснабжения тепловых сетей позволит экономить дотации бюджета и энергоресурсы, не создавая задолженности.

В 2020 году Администрацией Конаковского района Тверской области принята часть полномочий муниципального образования «Городское поселение поселок Козлово» Конаковского района Тверской области: организация газоснабжения многоквартирного дома и дома блокированной застройки, расположенных по адресу: Тверская область, пгт Козлово, улица ПУ-28. Программа реконструкции предусматривает строительство наружных газопроводов и поквартирной разводки системы газоснабжения.

3. Система водоснабжения района осуществляется (в основном) из подземных источников, износ сетей составляет 85 % и более. Обеспечение качественной питьевой водой населения Конаковского района в достаточном количестве одна из основных задач органов местного самоуправления района.

Около 50% действующих сетей и сооружений водоснабжения района имеют высокую степень износа и требуют замену. Значительная часть водопроводных сетей находится в эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Нуждаются в замене 72,4 км водопроводных сетей.

В связи с ветхостью сетей водопровода, происходят частные (почти ежедневные) порывы. Необходимы средства для поэтапной замены ветхих водопроводных сетей и дополнительное оборудование на скважинах для обеспечения сохранности существующей водопроводной сети (система мягких пусков).

# 4. Системы водоотведения Конаковского района, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально и представлены централизованной и децентрализованной системами самотечных и напорных коллекторов.

# В сельских населенных пунктах системы водоотведения в большинстве случаев отсутствуют. Межселенные сооружения водоотведения на территории района отсутствуют. Приемниками сточных вод являются поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и накопители, поля фильтрации, на рельеф.

# Износ объектов водоотведения составляет более 65%. В основном объекты водоотведения строились десятки лет назад и в то время нормативы по предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, были значительно выше, чем требования, предъявляемые к ним в настоящее время. Как результат, предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, вынуждены оплачивать превышение допустимых концентраций вредных веществ в виде штрафов. Это только экономическая сторона вопроса, но не следует забывать и про реальную угрозу загрязнения окружающей среды, что впоследствии потребует еще более значительных затрат на восстановление флоры и фауны района и может сказаться на здоровье населения.

Учитывая состояние, в котором в настоящее время находится отрасль жилищно-коммунального хозяйства, Администрация Конаковского района Тверской области планирует в ближайший период провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение населения района качественными услугами. Планируется продолжить работу по привлечению средств областного бюджета Тверской области для развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании.

5. Газификация населенных пунктов Конаковского района Тверской области.

Природный газ является одним из основных видов топлива, схемой газификации Конаковского района прогнозируется следующие значения суммарного годового потребления природного газа – 153 млн. куб.м. (в т.ч. население 51 млн. куб.м).

Уровень газификации района природным газом по состоянию на 2019 составляет  65% и, если в городских поселениях 98 % потребителей используют природный газ, то в сельской местности этот показатель около    30 %.

Учитывая специфику района (Конаковский район относится к сельскохозяйственным районам области), газификация села стала приоритетной задачей Администрации Конаковского района Тверской области, в т.ч. и из-за возможности использования на эти цели федеральных и региональных инвестиций.

Решения по газификации того или иного муниципального образования Тверской области и об очередности проведения работ по газификации принимаются на уровне субъекта с учетом перспективы развития муниципального образования.

Подраздел 2. Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации программы являются установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы:

а) обусловленному внешней средой, относятся:

стабильность рынка услуг в жилищно-коммунальной сфере;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

низкий уровень текучести кадров;

наличие низкого процента работников, нуждающихся в совершенствовании основных навыков и умений.

К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы:

а) обусловленному внешней средой, относятся:

отсутствие долговременности, стабильности и определенности в законодательстве;

природные техногенные катаклизмы, финансовый кризис;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

высокая стоимость тепловой энергии в районе.

Подраздел 3. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

- Основной проблемой коммунального комплекса Конаковского района является неудовлетворительное состояние основных фондов. Процент износа объектов инженерной инфраструктуры в среднем по району составляет более 65 %. В отдельных случаях он достигает 90-100%.

- По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому не хватает средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности сельских поселений в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в районе.

По вопросам теплоснабжения основная проблема – убыточность котельных по причине малого числа подключенных потребителей. Решить эту проблему может только уход от работы  твердотопливных котельных на индивидуальное газовое отопление и строительство модульных газовых котельных.

Износ тепловых сетей в сельских поселениях составляет более 60%. Система теплоснабжения села из-за физического и морального износа котельных и сетей не позволяет обеспечить нормальный тепловой режим в домах, а для теплоснабжающих предприятий приносит убытки.

Подраздел 4. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Основные приоритеты  реализации муниципальной программы направлены на:

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей;

- модернизацию коммунального хозяйства;

- снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры;

- переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании, и т.д.) объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. Цель муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Количество проектов комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района Тверской области в рамках данной муниципальной программы»;

б) показатель 2 «Количество вновь газифицированных жилых домов Конаковского района Тверской области»;

в) показатель 3 «Количество модернизированных объектов Конаковского района Тверской области»;

г) показатель 4 «Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района Тверской области».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей Муниципальной программе.

Раздел 3. Подпрограмма

Реализация Муниципальной программы достигается посредством выполнения подпрограммы «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района» (далее – Подпрограмма).

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

Выполнение Подпрограммы осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы «Повышение уровня газификации населенных пунктов Конаковского района» (далее – Задача 1 Подпрограммы);

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, является:

Показатель 1 «Протяженность газопроводов».

Задача 2 «Повышение уровня благоустройства, обустройство инженерной инфраструктуры Конаковского района».

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, является:

Показатель 1 «Уровень организации бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения обслуживаемых МУП «РТС» МО «Конаковский район» Тверской области».

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей Муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Строительство газопровода для перевода жилых домов ПУ-28 гп. п. Козлово с центрального отопления на индивидуальное»;

Административное мероприятие 1.001 «Учет обращений граждан               проживающих в жилых домах ПУ-28 гп. п. Козлово, переведенных с центрального отопления на индивидуальное».

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001. «Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий Конаковского района»;

Административное мероприятие 2.001 «Осуществление контроля за качеством выполнения работ по реконструкции системы теплоснабжения в с. Городня Городенского  сельского поселения».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается                   с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей Муниципальной программе.

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 41 648,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице

| № п/п | Наименование показателя | По годам реализации муниципальной программ |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 — 2025 годы | 11 088,000 | 1000,0 | 1000,000 | 27560,000 | 1000,000 | 41 648,0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района» | 11 088,000 | 1000,0 | 1000,000 | 27560,000 | 1000,000 | 41 648,0 |
| 3 | Задача 1 «Повышение уровня газификации населенных пунктов Конаковского района» | 588,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,000 |
| 4 | Задача 2 «Повышение уровня благоустройства, обустройство инженерной инфраструктуры Конаковского района» | 10 500,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 27 560,000 | 1000,000 | 41 060,000 |