# ДУМА

# КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Р Е Ш Е Н И Е

27.04.2024                                       г. Конаково                                              № 163

Об отчете Главы Конаковского муниципального округа о результатах своей деятельности и Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив отчет А.М. Пляскина, Главы Конаковского муниципального округа, о результатах своей деятельности и Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области в 2023 году, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,

Дума Конаковского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Принять отчет Главы Конаковского муниципального округа о результатах своей деятельности и Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области в 2023 году к сведению (прилагается) и признать работу удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Конаковского муниципального округа		          	                   Д.Е. Щурин

Приложение к Решению

Думы Конаковского

муниципального округа

№  163 от 27.04.2024

ДОКЛАД

ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

А.М.ПЛЯСКИНА

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В 2023 ГОДУ

Уважаемые депутаты,

руководители предприятий и организаций, представители

общественности, приглашенные!

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об     общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области представляю ежегодный отчет Главы Конаковского муниципального округа о работе Администрации Конаковского муниципального округа за 2023 год.

Бюджет Конаковского

муниципального округа за 2023 год

Доходная часть бюджета в 2023 году, с учетом субсидий и субвенций, поступающих из других уровней бюджета, составила 2 миллиарда 408 миллионов 600 тысяч рублей, или 104,6 % к плановым назначениям. По сравнению с 2022 годом доходы бюджета увеличились на 165 миллионов 400 тысяч рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 9 миллионов 300 тысяч рублей. Остатки денежных средств на счете бюджета на 1 января 2024 года (с учетом средств поселений) составили 509 миллионов 978 тысяч рублей.

Основу доходной части бюджета составляют налоговые и неналоговые доходы.

План по данным видам доходов бюджета исполнен на 112,6 %, доходов поступило 940 миллионов 700 тысяч рублей.

Анализируя структуру налоговых и неналоговых доходов, очевидно, что основную долю поступлений 2023 года составили 4 вида доходов:

-налог на доходы физических лиц – 83,6 %,

-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 3,8 %,

- доходы, от продажи активов 6,3 %,

- доходы от использования имущества 4,3 %.

В целях обеспечения сбалансированности и повышения финансовой устойчивости бюджета, работала межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. На комиссиях рассматривалась деятельность налогоплательщиков, имеющих задолженность по обязательным платежам, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, уклоняющихся от официального оформления трудовых отношений. По результатам работы комиссии в бюджеты всех уровней погашена задолженность в сумме 27,1 миллионов рублей.

В качестве безвозмездных перечислений (субсидии, субвенции, дотации) в 2023 году в бюджет муниципального округа поступил 1 миллиард 467 миллионов 900 тысяч рублей.

К уровню 2022 года безвозмездные перечисления увеличились на 187 миллионов 375 тысяч рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 2023 года составила 60,9%

Муниципальный долг Конаковского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.

Расходная часть бюджета исполнена на сумму 2 миллиарда 399 миллионов 300 тысяч рублей.

Приоритетными остаются расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы, объем которых составил 1 миллиард 980 миллионов 700 тысяч рублей, или 82,5 % к общему объему расходов.

При расходовании денежных средств в 2024 году, также будет уделено особое внимание сохранению социальных приоритетов, повышению благосостояния граждан, развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, благоустройство территории.

Создание условий для повышения качества услуг

жилищно-коммунального хозяйства,

реализация полномочий в сфере дорожного хозяйства

Развитие дорожного хозяйства

В рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы Конаковский район в 2023 году принимал участие по трем направлениям:

- по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети;

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Работы велись по 21 объекту, в том числе по ремонту улично-дорожной сети - 13 объектов, ремонт дворовых территорий - 5 объектов, в мероприятиях в целях обеспечения безопасности дорожного движения - 3 объекта. Всего по улично-дорожной сети отремонтировано 8,2 км дорог и 8027 м2 дворовых территорий.

Самым объемным по финансированию является направление по ремонту улично-дорожной сети. На 2023 год работы были выполнены на сумму 136 миллионов 208 тысяч 737 рублей.

По данному направлению отремонтированы автомобильные дороги в городе Конаково, поселках Новозавидовский, Козлово и Радченко, Первомайском сельском поселении.

Второе не менее важное направление – ремонт дворовых территорий многоквартирных домов выполнен на сумму 26 миллионов 752 тысячи 744 рубля.

Отремонтированы дворовые территории в городе Конаково, поселках Редкино, Радченко и Новозавидовский и в дер. Старое Мелково.

Проведены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на сумму 6 миллионов 307 тысяч 778 рублей в городе Конаково, поселке Радченко и Сельском поселении «Завидово».

В этом году улично-дорожная сеть будет отремонтирована:

- по ул. Пионерская в поселке Изоплит;

- автомобильная дорога с тротуарами в пгт. Радченко от трассы М-10 "РОССИЯ" до дамбы;

- автомобильная дорога общего пользования в д. Слобода;

- автомобильная дорога в д. Синцово;

- автомобильная дорога в городе Конаково от ул. Гагарина в районе домов №18,26,36 и ул. Энергетиков, дом №34 до пересечения с проспектом Ленина;

- автомобильная дорога от п. Мирный до д. Тешилово.

В том числе будут выполнены дорожные работы по капитальному ремонту (ремонту) территорий школ Конаковского округа: 1,2,5,6,7 школы города Конаково и школа №1 поселка Новозавидовский.

Конкурентные процедуры проведены. Контракты заключены. Работы начнутся уже в мае.

Продолжиться работа и по ремонту дворовых территорий. В 2024 году ремонт продолжится в поселке Редкино на улице Парковой и Лесной, отремонтируют дворовые территории в поселке Новозавидовском, в деревне Старое Мелково у домов по улице Центральная 1 и 2.

Мероприятия по безопасности дорожного движения будут выполняться на сумму 6 миллионов 646 тысяч 445 рублей в городе Конаково, деревне Слобода и деревне Мокшино.

Дополнительно будут выделены средства на ремонт автомобильной дороги в городе Конаково ул. Васильковского д.1 -  ул. Набережная Волги - ул. Гагарина д. 21а, ремонт дворовых территорий по улице Энергетиков д.1,2,3,4,5,6,7,11 и ремонт подъездной дороги к деревне Козлово. Объем средств на данные работы составит 139 миллионов 345 тысяч 924 рублей.

По направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования Конаковский муниципальный округ Тверской области примет участие по ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги «Воронуха-Обухово» Конаковского муниципального округа Тверской области» на сумму 32 миллиона 793 тысяч 976 рублей.

В 2023 году оказывалась услуга населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом в навигационный период 2023 года по маршруту «Завод 1 Мая – Конаково». В текущем году услуга населению также предусмотрена в бюджете Конаковского муниципального округа. В настоящее время проводятся конкурентные процедуры.

В 2023 году выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 3-го класса Конаковского района Тверской области на сумму 11 миллионов 026 тысяч рублей и на дороги местного значения на сумму 2 миллиона 072 тысячи 520 рублей.

В этом году после преобразования района в округ объем средств на содержание всех дорог Конаковского муниципального округа составляет 98 миллионов 779 тысяч 479 рублей, в том числе:

- на содержание дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 3-го класса – 13 миллионов 908 тысяч 600 рублей;

- дороги местного значения в населенных пунктах и подъездов к ним Конаковского округа – 59 миллионов 135 тысяч 151 рубль;

- содержание дорог в городе Конаково – 23 миллиона 024 тысяч 400 рублей.

Для формирования расходных обязательств на 2025 год в бюджете округа в этом году предусмотрено более 2,7 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации.

В 2023 году были выполнены работы по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории Конаковского муниципального района Тверской области».

Ремонт и содержание дорог является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации Конаковского муниципального округа. Задача, поставленная Губернатором Тверской области, в первую очередь проводить ремонтные работы дорог к туристическим объектам.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства территории

Конаковский муниципальный округ продолжает свою работу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 г. Приобретено 13 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 13 жилых помещения с привлечением денежных средств областного бюджета – 29 миллионов 394 тысяч 478 рублей.

В 2024г. Необходимо приобрести 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением денежных средств федерального бюджета – 9 миллионов 661 тысяч 344 рублей, с привлечением денежных средств областного бюджета – 9 миллионов 661 тысяч 344 рублей.

На данный момент приобретено уже 4 квартиры, еще 4 жилых помещения будут подобраны в ближайшее время. Освоены средства федерального бюджета в полном объеме.

Администрация Конаковского муниципального округа уже несколько лет ведет планомерную работу по модернизации систем теплоснабжения в районе.

В рамках принятых полномочий за счет средств бюджета Конаковского муниципального района выполнена реконструкция котельной в с. Дмитрова Гора на сумму 50 миллионов 547 тысяч 279 рублей. Отопительный сезон 2023-2024 производится уже на новой котельной.

На территории Конаковского муниципального округа проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского механическим и химическим способами. На цели борьбы с борщевиком Сосновского из бюджета поселений Конаковского района и Конаковского муниципального района в 2023 год было выделено 6 миллионов 878 тысяч 000 рублей.

В 2023 году от борщевика Сосновского было обработано 2 202,61 га земель общего пользования на территории Конаковского муниципального округа.

Администрацией Конаковского района в 2023 году был заключен Муниципальный контракт на сумму 1 миллион 512 тысяч 575 рублей, объем выполненных работ составляет 155 га.

Проводились мероприятия по выявлению правообладателей земельных участков, допустивших произрастание борщевика Сосновского на частных территориях, с последующим направлением предостережений или предписаний. Размещается информация об опасности борщевика Сосновского, о результатах деятельности по борьбе с ним на сайтах администраций муниципальных образований, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. За 2023 год было проведено 161 контрольное мероприятие в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, в части непринятия правообладателями земельных участков мер по удалению борщевика Сосновского.

За 2023 год выявлено 5 несанкционированных свалок. Все выявленные свалки были ликвидированы.

В сентябре 2023 года в Конаковском районе начал работу новый «Экопункт» – экологический проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТСАХ», куда можно сдать вторичное сырьё и получить небольшое вознаграждение.

В «Экопункте» установлены информационные стенды с подробными правилами приёма и видами принимаемого вторичного сырья, а также с тарифами по оплате.

Новым пилотным проектом ТСАХ стал запуск "Экотакси" на территории г. Конаково. Это сервис, благодаря которому у граждан появилась возможность бесплатно сдать старую технику, раздельно накопленные отходы (пластик, металл) и автошины, не выходя из дома.

В 2023 году началась работа по обустройству контейнерных площадок районной администрацией. До этого времени обустройство мест накопления отходов выполнялось администрациями поселений. В этом году на обустройство новых контейнерных площадок в бюджете округа предусмотрено около 10 млн. рублей и 3,2 млн. рублей на ремонт существующих контейнерных площадок.

На территории Конаковского района в 2023 году подрядными организациями, по договорам с Региональным оператором (Фондом капитального ремонта МКД Тверской области) проведен ремонт многоквартирных домов на сумму 83,9 миллионов рублей в соответствии с Краткосрочным планом, утверждённым постановлением Администрации г. Конаково от 06.12.2022 № 1054. В Краткосрочный план реализации программы по проведению капитального ремонта общего имущества МКД на 2023-2025 годы включены по Конаковскому муниципальному округу – 62 МКД, работы выполнены по 31 МКД, на 2024 год запланировано - 18 МКД, на 2025 год – 12 МКД. План выполнен на 50%.

На территории Конаковского муниципального округа реализуется «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2023 годы. Исполнителем программы является Министерство строительства Тверской области.

В программу включено 9 аварийных домов (г.Конаково ул.Жилкооп №8,9,10,11,13,16, ул.Первомайская д.54; п.Козлово, ул.Северная, д.1а, п.Редкино, ул.Торфяная, д.7) признанные аварийными до 01.01.2017 года.

Всего 81 жилое помещение необходимо расселить, за 2019-2024 - расселено 37 жилых помещений, осталось расселить 44 жилых помещения, из них 7 жилых помещений уже подобраны.

При непосредственном участии администраций поселений:

в 2023 году расселено 3 жилых помещения площадью 98,9 кв.м.,

в 2024 году уже расселены 8 жилых помещений площадью 252,9 кв.м., из них предоставлено по договору мены 6 жилых помещений площадью 273,9 кв.м., 2 жилых помещения по договору социального найма площадью 77,2 кв.м.

После преобразования Конаковского района в муниципальный округ в структуре Администрации Конаковского муниципального округа созданы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление территориями, основными задачами которых является обеспечение безаварийной работы объектов жизнеобеспечения и благоустройства округа.

Деятельность администрации по привлечению инвестиций, создание рабочих мест во внебюджетной сфере, развитие туризма.

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в Конаковском округе составил 6,2 миллиардов рублей. Конаковский муниципальный округ входит в тройку лидеров Тверской области по данному показателю.

В 2023 году группа компаний «Агропромкомплектация» продолжила комплексную модернизацию Дмитрогорского молочного завода.  Проводились работы по расширению и усовершенствованию технологических мощностей. В результате среднесуточная переработка сырого молока увеличится на 70%, сметаны на 25%, творога в 2,2 раза.

Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» продолжает реализацию проектов по техническому перевооружению энергоблоков.

Продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта «Завидово». В рамках данного Проекта построены: гостиница и Апарт-отель Radisson, 2 гостиницы Ямской Слободы, пешеходный мост через р. Дойбица, продолжается строительство многоквартирных жилых домов, инженерных коммуникаций, дорог.  В 2023 году построили 26 модульных гостиниц (глэмпинг). В 2023 году началось строительство ресторана «Сырзавод в Завидово». Летом 2024 года планируется открытие ресторана.

Еще одним масштабным объектом на территории Конаковского округа станет многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий широкий спектр развлечений, аквакомплекс и конференц-центр.

Продолжается реализация проекта по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», направленного на максимальное использование потенциала круизных туров, повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги. Для пассажиров, путешествующих водным транспортом строится речной вокзал. Новый речной порт в Завидово планируют открыть в 2024 году.

На территории Конаковского муниципального округа реализуется также инвестиционный проект по строительству завода по производству и обслуживанию современных канатных дорог. Объем инвестиций - более 3 млрд. руб. Планируемые мощности - 20 подвесных канатных дорог в год, будет создано порядка 400 рабочих мест.

Также в с. Городня планируется строительство асфальтобетонного завода с научно - исследовательской лабораторией и проверкой контроля качества. Асфальтобетонный завод будет укомплектован новейшим оборудованием для производства более чем 50-ти видов асфальтобетонных смесей.

В сфере туризма и гостеприимства планируется реализация 2 инвестиционных проектов:

- строительство гостиничного комплекса «LV.RU» (д. Тешилово) с объемом инвестиций 2,9 миллиардов рублей, созданием порядка 180 рабочих мест;

- строительство современного  пятизвездочного гостинично-рекреационного комплекса «Соленс Спа Резорт» (д. Карачарово) с объемом инвестиций 5 миллиардов рублей, созданием порядка 300 рабочих мест.

Туризм остается одним из приоритетных направлений развития округа.

На территории Конаковского района функционируют 44 объекта размещения гостей, из них 4 объекта санаторно-курортного лечения.

Существует развитая инфраструктура питания различной ценовой категории, функционируют более 70 пунктов общественного питания.

По данным Тверьстата Конаковский муниципальный округ занимает лидирующие позиции по Тверской области по числу номеров, числу мест в объектах размещения, количеству гостей, размещенных в гостиницах, а также по числу ночевок.

Значительную роль в развитии туризма играют событийные мероприятия. В 2023 году вновь проведен муниципальный гастрономический фестиваль «Верещагин СЫРFEST».

На территории отеля «Долина Иволги» прошел рок-фестиваль «НашРокФест»,  мотофестиваль KOZLOPARTY.

В 2023 году впервые на территории Конаковского округа проведено событийное мероприятие «День знаний с киностудией «Союзмультфильм»».

Администрацией Конаковского округа реализуется муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе». В рамках программы в 2023 году впервые проведен конкурс «Туристический сувенир Конаковского района». Выпущена брошюра, посвященная муниципальному гастрономическому фестивалю «Верещагин СЫРFEST», также выпущена сувенирная продукция в тематике фестиваля.

Фестиваль «Верещагин СЫРFEST» был представлен 26 декабря 2023 года на Выставке «Россия», проводимой на ВДНХ, а также на международной выставке FOOD EXPO-2024  19.03.2024 года.

На территории округа с каждым годом расширяется перечень объектов, принимающих туристов, создаются новые, интересные туристические маршруты. Все это дает увеличение туристического потока в наш округ.

Обеспечение возможности получения гражданами качественного образования

Значительное внимание мы уделяем развитию системы образования. В истекшем году, как и в предшествующие годы, одним из важнейших направлений нашей деятельности являлось обеспечение государственных гарантий получения общего образования.

Структура системы образования Конаковского муниципального округа стабильна. В округе функционируют Региональный Центр школьного образования «Завидово», 29 муниципальных школ и Частное образовательное учреждение «Городенская православная гимназия», 26 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования, подведомственных администрации Конаковского района Тверской области. На протяжении последних лет все ветви власти реализовывали «майские Указы Президента» по достижению средней заработной платы педагогических работников. Средняя заработная плата педагогических работников в Конаковском районе соответствует майским Указам Президента.

Одним из определяющих ресурсов системы образования является кадровый потенциал.  В 2023 году в муниципальной системе образования было занято 2121 человек. Из них руководящих работников - 128 человек (6%), педагогических работников –1107 человек (52,2%), учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 855 человек (40,32%).  Признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования, управление образования уделяет внимание к подготовке и закреплению педагогических кадров в районе, повышению их профессионального мастерства.

Для решения этой проблемы с целью привлечения кадров в образовательные учреждения с 2017 года выделяются средства из бюджета района за найм жилья.  В 2017 году компенсацию за найм жилья получал 1 учитель, в 2023 году 23- педагогических работника. С целью привлечения внимания к педагогической профессии в 2023 году открыты 2 профильных педагогических класса в гимназии №5 г. Конаково и школе №7 г. Конаково.

Одним из значимых показателей развития образования в районе является 100 % обеспечение доступности дошкольного образования для детей.

Снизилась напряжённость с предоставлением дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Конаковского муниципального округа, более того в детских садах имеются вакантные места, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. Вакантные места из-за отсутствия контингента есть в 24 дошкольных учреждениях. В 2023 году получили направления в детские сад 794 ребенка. Очередь в детские сады полностью ликвидирована.

Особое внимание уделялось реализации национального проекта «Образование».

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 7 общеобразовательных учреждениях открыты центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в помещениях проведены косметические ремонты кабинетов, поступило современное оборудование.

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" создано 199 новых мест дополнительного образования детей   в   МБОУ СОШ с. Городня, МБОУ СОШ с. Юрьево -Девичье, МБОУ СОШ №2, 6,8 г. Конаково, СОШ №2 п. Новозавидовский, МБОУ СОШ с. Завидово. Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. В школы поступило оборудование.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» современное компьютерное оборудование поступило в 2 общеобразовательных учреждения.

С февраля 2023 года Конаковский муниципальный район приступил к реализации регионального проекта "Школьная инициатива". Два образовательных учреждения МБОУ СОШ №1 п. Редкино и СОШ п. Козлово стали первопроходцами. Средняя школа №1 п. Редкино представила проект "Добро не уходит на каникулы". Целью проекта является (по инициативе обучающихся и их родителей) воссоздание Парка Победы в память об истории школы во времена Великой Отечественной войны и о героях посёлка.)

Средняя школа п. Козлово представила проект «Входная зона МБОУ СОШ п. Козлово».  Его цель - организация стильного и современного пространства школы.

Результаты ЕГЭ 2023 года показывают, что в районе сократилось количество учащихся, которые не преодолели минимального порога на экзаменах по выбору. В 2022-2023 учебном году из 288 выпускников 11 классов 34 – получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Максимальный балл по ЕГЭ – 100 баллов набрали 1 выпускник МБОУ СОШ №8 г. Конаково.  Свыше 90 баллов набрали 33 выпускника.

Общий охват детей дополнительным образованием на начало 2022-2023 учебного года составил   74 %   от общего количества обучающихся Конаковского района в возрасте от 5 до 18 лет. В учреждениях дополнительного образования обучался 3945 учащийся. Самыми массовыми реализуемыми программами являются программы спортивного и художественного направлений.

Для обеспечения подвоза учащихся в 2023 году выделено 7 миллионов 559 тысяч рублей, в ч. из средств местного бюджета – 5 миллионов 474 тысячи рублей. Всего в образовательных учреждениях находятся 17 автобусов. Подвозятся 550 обучающихся по 34 маршрутам. Школьный транспорт постоянно обновляется. В 2023 году получен 2 новых автобуса для МБОУ СОШ с.Городня и СОШ №1 п.Редкино.

Питание детей

В 2023 году в образовательных учреждениях по результатам конкурентных процедур услугу оказывает оператор питания ООО «Аутсорсинг» г. Тверь. Оператор организовывал питание в 28 из 29 школ. Бесплатным питанием были охвачены 3723 ребенка начальной школы, льготным двухразовым питанием были обеспечены 530 детей с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО.

Финансирование осуществлялось в объеме всего 86 миллионов 112 тысяч рублей, в т.ч. за счет местного бюджета – 46 миллионов 14 тысяч рублей (в т.ч. сады - 32 миллиона 682 тысячи рублей, школы -7 миллионов 445 тысяч рублей)

Важный вопрос - совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.

При этом одной из проблем, вызывающих трудности в организации
образовательного процесса, является наличие второй смены и обучение детей
по «гибкому графику» в школах г. Конаково.

В целом потребность в сокращении второй смены и уменьшении числа
обучающихся, занимающихся во вторую смену и по «гибкому графику»,
имеется для 771 обучающегося.

В г. Конаково данную проблему поможет решить строительство новой
школы на 1000 мест.

По итогам 2023 года на подготовку образовательных учреждений из бюджета различных уровней выделено 366 миллионов 984 тысячи рублей.

Из местного бюджета на ремонтные работы направлено 145 миллионов 996 тысяч рублей, в т.ч. сады – 46 миллионов 830 тысяч рублей, школы – 96 миллионов 328 тысяч рублей, учреждения дополнительного образования 2 миллионов 837 тысяч рублей.

Средства, направленные на подготовку учреждений

|  | 2023 год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | ФБ | ОБ | МБ | Итого |
| Ремонты и пожарная безопасность | 0 | 0 | 112 158,496 | 112 158,496 |
| Антитеррористическая защищенность | 0 | 0 | 3954,607 | 3954,607 |
| Услуги постовой охраны | 0 | 0 | 5105,184 | 5105,184 |
| Модернизация систем школьного образования ( капитальный ремонт СОШ п.Радченко и СОШ п.Озерки) | 192715,600 | 23502,600 | 24024,200 | 240242,400 |
| Установка теневых навесов | 0 | 0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Выполнение проектно-сметной документации | 0 | 0 | 3623,900 | 3623,900 |
| Приобретение краски | 0 | 0 | 1900,000 | 1900,000 |
| Всего | 192715,600 | 23502,600 | 150766,387 | 366984,587 |

В 2024 году администрация планирует продолжить работы по капитальному ремонту и ремонту образовательных учреждений.

Создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

Спортивно-массовая работа в Конаковском муниципальном округе направлена на пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и массового спорта.

На территории округа культивируется 78 видов спорта, которыми занимается 54,5 % населения нашего муниципального округа в возрасте 3-79 лет.

Все спортивные мероприятия проводятся под девизом Конаковская молодежь за «Здоровый образ жизни".

При поддержке администрации Конаковского муниципального округа в течении года проводится 345 мероприятий различного уровня среди них массовые и так же значимые мероприятия для нашего муниципального округа:

- Кубки Главы Конаковского по - футболу, - хоккею, - легкой атлетике, - настольному теннису.

- Муниципальный этап Конаковской лыжной гонки – «Лыжня России», - Муниципальный этап всероссийского дня бега «Кросс Нации»,

- Соревнования Регионального значения -  Чемпионаты и Кубки Тверской области по боксу, - водно-моторному спорту, -футболу, -плаванию, -шахматам, -настольному теннису, -хоккею, соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO, соревнования по Народной рыбалке, вертолетному спорту, авиамодельному спорту, мотокроссу.

- На территории округа проводится Первенство Центрального Федерального Округа России по парусному и конному спорту.

Конаковский муниципальный округ принимает участников мероприятий Федерального значения:

- Первенство России по джиу-джитсу до 12 и 16 лет, юниоров до 21 года которое является отборочным для участия на Первенство Европы и Мира;

- Всероссийского турнира по джиу-джитсу на присвоение Мастера спорта России;

- Всероссийского турнира по самбо в честь Великомученика Георгия Победоносца на присвоение Кандидатов в мастера спорта

- Кубок и Чемпионат России и Спартакиаду учащихся России по конному спорту

На территории округа функционирует два клуба спортсменов с ограниченными возможностями “Илья Муромец” и «Бригантина», наши спортсмены принимают активное участие в различных фестивалях, соревнованиях, проводятся мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории округа, посвященные Дню физкультурника.

В   2023 году было организовано для Сборных команд за счет бюджета Конаковского муниципального округа более 170 выездов на соревнования различного уровня.

Количество спортсменов муниципального образования Тверской области, принявших участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Тверской области в 2023 году -  4 775 человек.

На территории муниципального округа успешно функционирует Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. На территории округа проводятся соревнования и тестирование среди учреждений общего образования, дополнительного, дошкольных образовательных учреждений, среди трудовых коллективов, семейные старты - «Мама, папа, я -спортивная семья ГТО”. В 2023 году в тестировании приняли участие 1076 человек из них выполнили норматив на Знаки отличия 549 человек.

В 2023 году команда Конаковского округа из поселка Новозавидовский впервые приняла участие в Кубке Губернатора по мини-футболу среди женских команд и стала обладателем Кубка.

По итогам 2023 года 40 лучших спортсменов округа на торжественной церемонии награждены Благодарностями, а также ценными подарками.

Участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы - Конаковский муниципальный округ в течении многих лет занимает лидирующие позиции.

Реализация   полномочий    в   сфере культуры,

молодежной политики.

Отрасль «Культура»

В систему муниципальных учреждений культуры Конаковского района, входят 17 учреждений клубного типа, 4 детские школы искусств и одна детская музыкальная школа (ДШИ и ДМШ), 9 библиотек со статусом юридического лица, 7 филиалов, 10 в составе Культурно-досуговых учреждений, одна межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ), шесть музеев.

Клубными учреждениями проведено более 2000 культмассовых мероприятий, из них платных мероприятий 253 с количеством посетителей более 100 тыс. человек.

В 241 коллективах художественной самодеятельности занимаются 4395 участников, из них в 126 детских коллективах художественной самодеятельности 2067 человека. Звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 13 клубных формирований самодеятельного народного творчества и 7 образцовых коллективов.

МБУ «Конаковская МЦБ» осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей и населения, проводит методическую работу с библиотеками поселений нашего района. В библиотеке регулярно проходят различные культурно-массовые мероприятия, заседания клубов по интересам, способствующие привлечению читателей, организации интеллектуального досуга. В Конаковской МЦБ постоянно оформлялись выставки произведений по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, фоторабот, а также проводились презентации выставок профессиональных художников, скульпторов и фотографов.

Продолжает свою деятельность МБУ РМЦ ДК «Современник», в котором в 2023 году работало 32 клубных формирований (28 формирований самодеятельного народного творчества и 4 любительских объединения). Было проведено 490 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей – 106284 человека, в т.ч. платных мероприятий – 92, количество посетителей – около 10 000 человек. В 28 коллективах художественной самодеятельности занимаются 453 участника, из них в 12 детских творческих коллективах 232 человека.

В ДШИ И ДМШ на музыкальном и художественном отделениях обучается 872 учащихся. Обучение ведут опытные квалифицированные специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Из 61 человека преподавательского состава высшую квалификационную категорию имеют 32 человека, первую квалификационную категорию – 10 человек. Все школы имеют доступ в Интернет.

В 2023 году на содержание отрасли культура из районного бюджета было израсходовано 150 миллионов 213 тысяч 907 рублей.

2023 год был насыщен концертами, конкурсами, шоу-программами, праздничными вечерами, фестивалями различного уровня, в которых принимали участие все творческие коллективы Конаковского района.

Наиболее значимыми и яркими в 2023 году с участием творческих коллективов Конаковского района и гостей района состоялись такие мероприятия, как Открытый фестиваль «Играй, гармонь, над Волгой», Большой хоровой Рождественский концерт, фестиваль «Зажги свою звезду!», районный фестиваль вокальных ансамблей, дуэтов и эстрадный исполнителей песни «Дарите музыку друг другу», концерт национальных культур «В единстве наша сила», районный конкурс «Леди золотой возраст», ΧIΧ районный фестиваль духовной, народной и патриотической музыки «Русь святая, веру храни!», районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный MIX»,

25 декабря проведен новогодний спектакль с анимационной программой у ёлки для детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке в ДК «Современник».

Так же во всех домах культуры Конаковского района проходили концерты к праздничным датам и Дням поселений, отчетные концерты творческих коллективов и различные мероприятия для населения.

В течение учебного года во всех музыкальных школах и школах искусств проходили отчетные концерты и концерты к праздничным датам.

Молодежная политика

Реализация молодежной политики на территории Конаковского муниципального округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Молодёжь Конаковского района» на 2021-2025 годы. Организатором мероприятий отрасли является Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского муниципального округа, непосредственное проведение которых с 2001 года возложено на подведомственное учреждение отдела – Муниципальное казённое учреждение Центр молодёжной политики «Иволга».

В настоящее время в Конаковском муниципальном округе в сфере молодежной политики успешно развиваются молодежные объединения различной направленности, такие как: «Волонтеры Победы»; «Юнармия»; Тверская региональная общественная организация «Военно-исторический союз «Звезда»; Российское движение школьников; Движение первых; Конаковское хуторское казачье общество; «Память 6-й роты ВДВ». Со всеми перечисленными организациями МКУ ЦМП «Иволга» ведет постоянную совместную работу.

Наиболее масштабными мероприятиями являются: акция «Блокадный хлеб», которая прошла не только в городе Конаково, но и в селах Селихово, Завидово; Военно-спортивные игры «Зарница», «Юносень», «Спартакиада допризывной молодёжи»; Акция ко «Дню России»; Акция «Свеча Памяти»; Акция по уборке прибрежных территорий «Вода России»; Письмо солдату на передовую; фестиваль «За здоровый образ жизни».

Благодаря проведению ежегодной акции «Дари Добро» в 2023 году 316 детей Конаковского округа из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а также Сотрудники Центра поздравили детей из «Социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних» п.Редкино с праздником Нового года.

# В течение года, в рамках занятости в свободное от учёбы время, совместно с Центром занятости населения создаются рабочие места для подростков. В 2023 году Центром молодежной политики «Иволга» было создано 149 рабочих мест для несовершеннолетних.

Большое внимание уделяется развитию волонтёрской деятельности. Ежегодно организуется проведение более чем 50 акций и массовых мероприятий с привлечением волонтёров. Это экологические, патриотические акции и акции по привлечению к здоровому образу жизни, форумы и слёты.

Третий год подряд, волонтёры из Центра участвовали в программе голосования ФКГС. Ребята вместе с сотрудниками «Иволги», рассказывали жителям и показывали, как можно с помощью гаджетов проголосовать за выбранные объекты благоустройства города Конаково.

Большое внимание уделяется Юнармейскому движению. В 2023 году движение возросло. Юнармейские отряды «Иволга» и «Иволгуши» пополнились еще 77 юнармейцами.

В 2023 году в юнармейском отряде при МКУ ЦМП «Иволга», ещё два юнармейца были награждены медалью юнармейской доблести III степени (Лебедева Ульяна Павловна, Дроздов Даниил Евгеньевич). Вручал медали начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» - Виктория Апостолова.

В апреле 2023 года специалисты МКУ ЦМП «Иволга» провели социально-культурный проект «Время Добра» совместно с Тверским колледжем культуры им.Н.А.Львова.

В 2023 году Гордиков Иван Евгеньевич, командир юнармейского отряда «Стребин», прошел в финал проект «Лидеры региона-2023» и выиграл поощрительную поездку на двухдневный форум в Москве. Так же Иван Евгеньевич участвует в конкурсе по формированию Молодежного правительства Тверской области.

Продолжает свою работу поисковый отряд «Звезда» Конаковского района под руководством Валерия Петровича Гореликова. Неоднократно отправлялись они на Ржевскую землю, с раннего утра и до позднего вечера активисты поисковых движений не покидали поле, для того, чтобы отыскать останки погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2023 году МКУ ЦМП «Иволга» победил в федеральном конкурсе Национальная премия «Семейная реликвия» в номинации за вклад развития «Семейной культуры», Центр награждён дипломом и Почётным знаком Лауреата.

В 2023 году в МКУ ЦМП «Иволга» продолжается сбор и адресная доставка гуманитарной помощи для прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Работа ведется совместно с соц.защитой и Красным Крестом г.Тверь. Так же продолжает работу штаб по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных ребят Конаковского муниципального округа. Работа ведется совместно с Администрацией Конаковского муниципального округа и депутатом Законодательного Собрания Тверской области  А.В.Слепышевым.

В течение всего года ведется работа в рамках подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 — 2026 годы, муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы, в ходе реализации которой в 2023 году в Конаковском муниципальном округе 6 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

Все семьи реализовали свои сертификаты.

В 2023 года семь молодых семей, стали участниками государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 — 2026 годы. Обратились за консультацией 18 семей.

По состоянию на 01.01.2024 в списках участников государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 — 2026 годы стоит 20 семей.

Заключение

В 2023 году Конаковский район и все входящие в его состав поселения преобразован в Конаковский муниципальный округ. Проведены выборы в Думу Конаковского муниципального округа. Переименована Администрация Конаковского муниципального округа. Заканчивается процедура присоединения администраций городских и сельских поселений.

В конце 2023 года сформирован бюджет округа, который затрагивает все сферы жизнедеятельности на всей территории. Начался новый этап развития территории, где все вопросы теперь общие и именно от нас зависит, как и куда мы пойдем дальше.

Нам вместе предстоит продолжить все начатые преобразования и решать новые масштабные задачи. Искренне благодарю каждого из вас за поддержку и оказанное доверие.

Достижения Конаковского муниципального округа – это результат нашей совместной работы.